|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dátum | Naša značka | Vybavuje | Priamy telefón |
| 09. 06. 2023 |  | Tomáš Hlavna | + 421 905615982 |

boli prebraté pravidla v rámci spoločnosti Skanska v častiach : Záleží nám na živote, konáme eticky a transparentne a buďme lepší - spoločne.

|  |
| --- |
| Vec: **“Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ“ – OZNÁMENIE** Oznamujeme Vám, že práce na projekte ” Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ ”, budú prebiehať od 12.06.2023 podľa harmonogramu prác. Predbežný harmonogram prác na obdobie 12.06.2023 – 25.06.2023  1. montáž kontaktného zatepľovacieho systému
2. montáž závesnej fasády ( prefa ) od 19.6.2023 – 28.6.2023
3. montáž okien
4. montáž zámočníckych konštrukcií
5. izolovanie striech

  S pozdravom  |

V Bratislave. dňa 09.06.2023 Podpis: